## Slide 1: 新天数智化建设——
汇报人：王建良
日期：2022.08.05
入职3个月工作总结暨季度工作汇报

## Slide 2
个人简介
本人于2022年5月9日入职
一直从事JAVA开发工作10余年
业余时间学习新的技术，浏览技术论坛，了解行业动态
其它业余时间喜欢看电影、听音乐
补充一下个人履历

## Slide 3
目录
一、3个月工作总结
二、反思与改进
目录
三、下一步工作

## Slide 4
工作内容及成果总结
（OA系统的二次开发，知识管理系统的二次开发，文档传输系统开发。）
序号 | 分类 | 工作项 | 工作内容 | 关键输出物描述
1 | 技术 | 协同办公系统OA | 熟悉协同办公系统OA，实现接口对接 | 对接人资系统预算接口
2 | 技术 | 知识管理系统 | 知识管理系统熟悉，接口测试对接 | 测试、对接、与厂家沟通知识管理系统接口
3 | 技术 | 文档传输系统 | 创建SpringBoot项目，实现文档传输需求。不同环境不同配置文件动态打包部署。 | 按照分类将OA系统中的文档导入到知识管理系统，在知识管理系统中可以搜索查看。
4 | 数据库 | Oracle | OA系统的数据库协作流程模块的表梳理 | 梳理出最新协助流程表结构
5 | 数据库 | MySQL | 知识管理系统的数据库、表 | 主要业务表快速定位查找
6 | 接口 | 钉钉接口 | 钉钉文档、钉钉网盘接口研究，对接 | 钉钉文档、网盘接口对接，在页面展示网盘目录附件。
7 | 技术 | 读取文档内容 | 编写程序读取PDF、World、Excel、PPT文字内容 | 提取出文档内容，供后续接口使用。
去掉括号。
第5条，后面没有介绍。它和工作4是一回事吧？
是的话，在这个表中可以合并成1个。

## Slide 5
协同办公系统OA
协同办公系统OA的环境搭建
在开发服务器上安装协同办公系统OA。
在Eclipse中实现源码断点调试。
编写Eclipse实现断点调试的详细操作文档。
补充一下“输出物价值”，一是写输出物，二是写这个输出物有啥用。
这块没有写（下同）。这个很关键，目的是让领导大概知道你做的是啥事。

## Slide 6
协同办公系统OA
对接协同办公系统OA的WebService接口
协同办公系统OA对接人资系统HTTP接口
把内容合并到上一页。
OA写成1页

## Slide 7
知识管理系统
知识管理系统二次开发环境搭建，与测试环境、生产环境完全隔离
知识管理系统HTTP接口测试，形成测试报告文档，发给厂家进行问题修正
这个图我裁剪、放大了一下。

## Slide 8
文档传输系统
对接OA系统WebService接口
对接知识管理系统HTTP接口
内部业务逻辑处理
对外提供各种HTTP接口

## Slide 9
数据库Oracle（协同办公系统OA使用数据库）
协作流程模块数据库表梳理
对后续开发有有重大意义
这个图我稍微放大了一下。
“重大意义”是啥？这里也是没有写干这个事的意义。
一是有助于OA系统的定制化开发，二是有助于业务数据入湖和分析使用

## Slide 10
钉钉接口
钉钉接口研究，寻找满足需求的接口方案
钉钉文档接口研究对接
钉钉网盘接口研究对接，页面展示
同前述

## Slide 11
读取文档内容工具类
提取文档中的文字内容，文档格式：pdf、docx、xlsx、pptx
将方法封装成工具类，为后续需求做准备
没写出输出物的价值来。
简单来说，就是让领导指导，做这个事有啥用。

## Slide 12
目录
一、3个月工作总结
二、反思与改进
目录
三、下一步工作

## Slide 13
反思与改进
分类 | 不足反思 | 改进建议
个人 | 系统整体业务逻辑不够清楚 | 开发过程中要多想、多问、多沟通。了解实际业务场景，寻找最优解决方案。
团队 | 需求频繁变动，无记录 | 开会讨论需求，把能想到的问题，能想到的解决方案都进行讨论，最后确定出最优方案。形成文字记录。
 | 增加培训学习机会 | 定期组织技术培训；厂家交接应该做二次开发培训，提高开发效率。
结合这3个月的工作，对个人和所处的团队，进行反思并提出改进建议。
删除了空白行

## Slide 14
目录
一、3个月工作总结
二、反思与改进
目录
三、下一步工作

## Slide 15
基于数智化的整体节奏，持续开展相关工作，按季度定期汇报
协同办公系统OA和知识管理系统的新需求开发
具体开发内容及计划见下表：
序号 | 分类 | 工作项 | 三季度核心工作内容 | 预计输出物 | 预计完成时间
1 | 技术 | 数据同步 | 协同办公系统OA同步到知识管理系统 | 定时自动同步 | 2022-09-30
2 | 技术 | 接口测试对接 | 知识管理系统的接口测试与对接 | 对接接口完成需求 | 2022-09-30
3 | 技术 | 添加水印 | 协同办公系统OA、知识管理系统附件添加水印 | 附件文档添加水印开发、测试 | 2022-09-30
4 | 数据库 | Oracle | 协同办公系统OA协作模块表结构梳理 | 协作模块表结构梳理形成文档 | 2022-09-30
5 | 其他 |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
删除空白行

## Slide 16
汇报完毕，请领导指示